Original : anglais/français

Groupe de travail sur les technologies de déclaration en ligne (WG-ORT)

Rapport de situation de 2025

(Document préparé par le Secrétariat).

Résumé des activités du Groupe de travail en 2025

Les activités annuelles du WG-ORT sont planifiées tous les ans au début du mois de février de chaque année afin de tenir compte des délibérations de la réunion annuelle précédente de la Commission. Le WG-ORT s’est réuni sous forme virtuelle les 11 et 12 février 2025 afin d’examiner les avancées dans le développement du Système intégré de gestion en ligne (IOMS) de l’ICCAT et de planifier les activités futures. Le rapport de la réunion, disponible sous la référence COC_302/2025, fournit plus de détails sur les activités résumées dans le présent rapport.

En 2025, le Secrétariat a poursuivi ses avancées dans le développement de l’IOMS, qui se trouve actuellement dans la phase 4 (2 ans : du 1er juin 2024 au 31 mai 2026). Toutes les phases de développement de l'IOMS sont présentées dans le plan de travail du WG-ORT (tableau 3 du COC_302/2025). Le 1er août 2025, les modules de gestionnaire de formulaires et de gestionnaire de navires ont été mis en production, faisant suite à une planification minutieuse par le WG-ORT, laquelle a comporté deux sessions de formation associées et plusieurs améliorations convenues à l’avance. Le module de gestionnaire de navire n’inclut pas encore la composante FLUX, qui est toujours en développement et nécessite du temps supplémentaire. En outre, conformément à la stratégie d'amélioration permanente de l'IOMS, des améliorations ont été constamment apportées à plusieurs outils administratifs et fonctionnalités de l'IOMS (détails dans le tableau 2 du COC_302/2025).

Module de gestionnaire des navires

Le module de gestionnaire de navires, y compris ses modalités de travail en ligne et hors ligne, est entré en production le 1er août 2025. Ce module contient également les composantes d'autorisations des transbordements et des accords d’affrètement. Au cours des premiers mois de fonctionnement, aucun problème majeur n’a été relevé. Des bugs mineurs identifiés par les utilisateurs de l’IOMS ont été promptement corrigés et l’IOMS a été maintenu totalement stable. Une session de formation spécifique a été organisée en 2025 afin de familiariser les utilisateurs avec les nouvelles fonctionnalités. Cette session a fourni des commentaires utiles qui ont contribué au perfectionnement de certains processus et à l’amélioration de l’expérience utilisateur globale. La composante FLUX (UN/FLUX) du gestionnaire de navires, qui permettra l’échange automatique d’informations sur les navires entre l’IOMS et les CPC intéressées est toujours en développement et sera achevée ultérieurement.

La page web publique du registre de navires de l’ICCAT est désormais directement reliée au gestionnaire de navires par le biais de services web publics (les informations sur les navires étant publiées en temps réel), ce qui démontre les capacités d’interopérabilité de l’architecture de l’IOMS et son potentiel pour les futures intégrations de systèmes.

Module de gestionnaire de formulaires

Le module de gestionnaire de formulaires a été mis en production le 1er août 2025. Tout comme le gestionnaire de navires, le système a déjà reçu les commentaires des utilisateurs à la suite de ses premiers mois de fonctionnement, et aucun problème majeur n’a été signalé. Des suggestions et observations ont été utilisées pour perfectionner et stabiliser le module. Actuellement, ce module gère (lecture, pré-validation et inventaire) 15 formulaires standards de l’ICCAT sur un total de 50 formulaires environ. Cela inclut l’ensemble des 10 formulaires statistiques (ST01, ST02, ST03, ST04, ST05, ST06, ST07, ST08, ST09 et ST10), 2 formulaires de marquage (TG01 et TG02) et 3 formulaires en lien avec l’application (CP01, CP46 et CP53). Les trois derniers formulaires sont gérés par le module de gestionnaire de navires (CP01: caractéristiques et autorisations des navires ; CP46: opérations de transbordement ; CP53: accords d’affrètement), le gestionnaire de formulaires acheminant automatiquement  le formulaire (en relayant la responsabilité du traitement) au sous-module de gestionnaire de navires correspondant pour les travaux de validation et de traitement. Une session de formation spécifique axée exclusivement sur l’utilisation du gestionnaire de formulaires a été tenue en 2025, permettant aux utilisateurs de se familiariser avec les fonctionnalités du système et de soumettre des commentaires utiles pour améliorer sa facilité d’utilisation.

Le gestionnaire de formulaires opère actuellement dans le cadre d’une période transitoire, étant exécuté en parallèle avec le système de déclaration par e-mail traditionnel. La phase de coexistence devrait rester en place jusqu’au 1er novembre 2025, garantissant une migration harmonieuse pour les CPC et du temps suffisant pour que les utilisateurs s’y adapte. Comme indiqué dans la circulaire n°07010/2025, après le 1er novembre 2025, le module de gestionnaire de navires et les formulaires énumérés ci-dessus pour le module de gestionnaire de formulaires doivent être soumis à travers l’IOMS ; les formulaires traditionnels ne seront plus acceptés.

Le nombre de formulaires pris en charge par le système continuera d’augmenter progressivement, au fur et à mesure que chaque formulaire de l’ICCAT restant est standardisé et intégré dans le système. Ce processus de standardisation continu accroîtra encore davantage la pertinence du gestionnaire de formulaires en permettant aux CPC de soumettre, gérer et récupérer un ensemble croissant d’informations systématiquement à travers l’IOMS.

Autres activités pertinentes

En 2025, le Secrétariat a procédé à une amélioration majeure de l’architecture du système IOMS, réalisée en parallèle avec le développement de nouveaux modules et en pleine transparence pour les utilisateurs. Cette mise à niveau garantit que l’IOMS reste évolutif, efficace et aligné sur les développements actuels des services et de l’infrastructure en nuage tout en maintenant un fonctionnement normal du service et en s’inscrivant dans le budget approuvé de l’IOMS.

Parallèlement, le groupe ad hoc chargé de traiter la redondance des exigences en matière de déclaration du WG-ORT a poursuivi ses travaux visant à simplifier les exigences de déclaration et de gestion de l’ICCAT, en s’appuyant sur le rapport provisoire de 2024 [PA4_807/2024] et le document du Secrétariat « Simplification des mesures de conservation et de gestion de l’ICCAT » [PLE_103/2024]. Cette initiative, soutenue par plusieurs CPC et en adéquation avec une prochaine subvention de l’UE, vise à réduire les redondances et à améliorer l’efficacité de la déclaration. En outre, le glossaire des termes et des définitions de l’IOMS, développé conjointement avec le Groupe de travail chargé d’élaborer des mesures de contrôle intégré (IMM), continue à évoluer et sera intégré dans le système d'aide de l'IOMS pour garantir la cohérence dans la terminologie employée dans l’ensemble de l’IOMS.

Mises à jour du plan de travail du WG-ORT

Le WG-ORT a révisé et convenu de ne pas inclure de nouveaux modules ou des phases supplémentaires dans le plan de travail de l'IOMS en raison de la charge de travail déjà importante de l'équipe de l'IOMS et du Secrétariat pour 2025 et 2026. Le plan actuel couvre les activités prévues jusqu’à la fin de la Phase 5 (mai 2028).

La mise en production des deux modules de gestionnaire de navires et de gestionnaire de formulaires a été achevée le 1er août 2025, suivie d’une période de transition de trois mois, jusqu’au 1er novembre 2025, au cours de laquelle les deux systèmes coexisteront avec la méthode de déclaration traditionnelle (par e-mail). Après cette date, l’utilisation de ces modules deviendra obligatoire. La composante FLUX (UN/FLUX) du gestionnaire de navires continue à être développée en étroite collaboration avec l’UE.

Le WG-ORT a soutenu les priorités révisées pour les phases 4 et 5, qui accordent la première priorité aux modules de gestionnaire de T1NC, de gestionnaire de COCT et de gestionnaire de T2CE, tandis que le gestionnaire des feuilles de contrôle pour les requins/istiophoridés, le gestionnaire des SDP (SWO/BET) et le gestionnaire des rapports périodiques de BFT ont été reprogrammés et passent à des niveaux de moindre priorité. Le développement du gestionnaire des feuilles de contrôle pour les requins/istiophoridés sera retardé dans l’attente de la révision de leurs modèles par la Sous-commission 4, en coordination avec le Comité d’application et la Commission. Le document COC_321/2025 comporte des orientations additionnelles visant à simplifier les feuilles de contrôle pour les requins et les istiophoridés.

Le plan de travail actualisé (résumé au tableau 3 du COC_302/2025) fournit une feuille de route réaliste pour le développement de l’IOMS jusqu’en 2028, maintenant un équilibre entre la charge de travail du Secrétariat, la phase de consolidation du système et les priorités fixées par la Commission.

Travaux intersessions de 2025

En plus des diverses améliorations de l'IOMS discutées/adoptées (tableau 2 du COC_302/2025), le WG-ORT, en collaboration avec le Secrétariat, a planifié la liste suivante de travaux intersessions :

Actions de suivi et tâches intersessions du WG-ORT :

- Examiner et adopter le rapport de la réunion de février 2025, y compris les modifications du plan de travail. Le WG-ORT a adopté son rapport.

- En ce qui concerne le rapport annuel : le Secrétariat de l’ICCAT travaillera tout au long de la période intersessions de 2025, en consultation avec l'équipe de développement de l'IOMS et les Présidents du STACFAD, du Comité d'application et du WG-ORT, afin de déterminer les coûts associés à la traduction proposée. Des détails complets figurent dans le « Document d’information: Traduction des données et des documents du Système intégré de gestion en ligne (IOMS) » [COC_317/2024]. Un rapport sera présenté au STACFAD lors de la 29e réunion ordinaire de la Commission pour examen dans le cadre du budget biennal 2026-2027. Le Président du WG-ORT présentera également une mise à jour au Comité d’application au cours de la même réunion. Cette tâche a été effectuée pendant la période intersessions et est présentée au Comité dans le document COC_319/2025.

- Accessibilité et fonctionnalités de recherche au sein de l'IOMS: L'équipe de développement de l'IOMS étudiera les mesures à prendre pour permettre aux CPC de consulter, trier, filtrer et rechercher les documents de déclaration complétés (section 3 du rapport annuel) d'autres CPC dans l’environnement de l'IOMS. L’équipe de développement de l’IOMS poursuit ses travaux sur cette tâche.

- Formats de soumission des données : l'équipe de développement de l'IOMS évaluera la faisabilité d'utiliser des formats ouverts et non propriétaires pour la soumission des formulaires standardisés de l’ICCAT gérés par le gestionnaire de formulaires. L'équipe de développement de l'IOMS travaille sur cette tâche, qui est en voie d'achèvement.

- Accès public à certaines données de l’IOMS: le Secrétariat préparera une proposition pour la prochaine réunion du WG-ORT sur la manière de rendre publiques les données appropriées de l’IOMS, conformément à la politique de confidentialité des données de l'ICCAT. Le Secrétariat travaille toujours sur cette tâche.

- Simplification des feuilles de contrôle pour les requins et les istiophoridés: le Président et le Secrétariat élaboreront une proposition, en consultation avec les Présidents du COC et de la Sous-commission 4, afin de simplifier la structure de ces modèles et de réduire les redondances. Cette tâche a été effectuée pendant la période intersessions et est présentée au Comité dans le document COC_320/2025.

- Élimination des redondances : le groupe de travail ad hoc chargé d'examiner les redondances dans les exigences en matière de déclaration du WG-ORT aidera à élaborer des lignes directrices à l'intention d'un consultant afin de soutenir ce processus. Cette tâche est toujours en cours.

Sessions de formation à l’IOMS

Le WG-ORT a convenu d'organiser deux sessions de formation à l'IOMS en 2025, chacune étant exclusivement consacrée à l'un des deux modules afin de garantir que tous les utilisateurs de l'IOMS soient parfaitement préparés à son utilisation opérationnelle. La première session (session de formation n°2 destinée aux gestionnaires de formulaires) s'est tenue le 6 mai 2025, et la deuxième session (session de formation n°3 destinée aux gestionnaires de navires) le 30 juin 2025. Les deux sessions ont utilisé l'environnement sandbox IOMS, permettant aux participants d'apprendre et de mettre en pratique les fonctionnalités de chaque module en détail. Les vidéos enregistrées lors de ces sessions de formation IOMS et des précédentes sont disponibles dans le dossier partagé NextCloud réservé au WG-ORT, et tous les participants sont encouragés à les visionner.

Déclaration annuelle de 2025

L’IOMS de l’ICCAT est en production depuis le 1er août 2021, le module de Rapport annuel (section 3/Partie I et section 3/Partie 2) étant disponible en ligne depuis ces trois dernières années. La soumission des rapports annuels par le biais de l’IOMS pour 2021 (année expérimentale) et 2022 (recommandée pour le remplissage en ligne) a essentiellement servi à des fins de formation, tandis que la soumission du rapport annuel (section 3/Partie 1 et section 3/Partie 2) par le biais de l’IOMS a été une exigence à partir de 2023 (paragraphe 2 de la Rec. 22-17).

Comme les années précédentes, le Secrétariat a aidé toutes les CPC de l'ICCAT à remplir les Rapports annuels de 2025 dans l'IOMS, tel que recommandé par le WG-ORT. Un résumé des indicateurs statistiques concernant la soumission des rapports annuels au moyen de l'IOMS pour les années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 est présenté au tableau 1. Les rapports annuels pour 2021 et 2022 (années probatoires) ont été inclus à des fins de comparaison, principalement pour observer les progrès réalisés par les CPC de l'ICCAT dans l'utilisation de l'IOMS.

En 2025, la déclaration des rapports annuels a montré une légère détérioration par rapport aux années précédentes. Cela s'explique principalement par une augmentation du nombre de CPC qui n'avaient pas encore soumis leur rapport annuel. En revanche, pour les CPC qui ont soumis leurs rapports, la situation s'est améliorée par rapport aux années précédentes, car le Secrétariat a dû intervenir moins souvent. Cela indique que ces CPC comprennent mieux l'utilisation du système et les exigences en matière de déclaration.

Conformément au paragraphe 1 de la Rec. 22-17,, toutes les CPC de l’ICCAT comptent au moins un utilisateur IOMS enregistré depuis la réunion annuelle de 2024. Ces indicateurs statistiques, ainsi que d'autres, sont également disponibles pour les utilisateurs enregistrés de l'IOMS (les deux rôles des CPC : administrateurs et fonctionnaires) sur le portail en ligne de l'IOMS (https://ioms.iccat.int).

Tableau 1. Nombre de Rapports annuels (et ratios relatifs) disponibles dans l’IOMS pour 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, par section, état d’achèvement et mode de remplissage (avec/sans l’assistance du Secrétariat). Les valeurs en « rouge » indiquent le nombre de sections en attente qui doivent être complétées par les différentes CPC dans les plus brefs délais.